Carlos Andrés Carrera Sánchez

14.155.396-8

Ingeniero en Computación e Informática

10 de Octubre 2017

**COTIZACIÓN**

## SEÑORES

GERENCIA, AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA

A través de la presente hago llegar detalle de servicio de SOFTWARE y precios asociados.

**ITEMS COTIZADOS:**

Desarrollo de Plataforma Web para control de Incidentes (Etapa I)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | ITEM |  | Horas Estimadas |
| **1** | **Programación** | Mantenedor de usuarios | 13 |
| Mantenedor de Cargos de Usuarios | 8 |
| Mantenedor de áreas de la empresa | 8 |
| Mantenedor de tipos de incidentes (clasificación) | 8 |
| Mantenedor de nivel de urgencia | 8 |
| Mantenedor de Lugares de trabajo | 8 |
| Mantenedor de Vendor | 8 |
| Mantenedor Causas de rechazo incidente | 8 |
| Ingreso de incidentes | 25 |
| Ingreso de Comentarios relacionados a un incidente | 20 |
| Buscador de incidentes | 18 |
| Mantenedor de relación tipos de incidentes con áreas | 9 |
| Etapas de incidentes | 8 |
| auditoría de operaciones en la plataforma | 10 |
| Otras programaciones: Control de sesiones, exportación a Excel, generación de informes, Inicio Sesión,etc | 10 |
| **2** | **Reuniones para mostrar avances** | | 12 |
| **3** | **Documentación de sistema (modelamiento datos, diccionario de datos, manual técnico, etc)** | | 18 |
| **4** | **Pruebas funcionales** | | 5 |
| **5** | **Instalación en servidor** | | 3 |
| **6** | **Capacitación a Usuarios** | | 8 |
| **TOTAL HORAS** | | | **215** |

# ENTREGABLES

* Sistema funcionando (Etapa I)
* Código fuente
* Modelo de base de datos
* Diccionario de datos
* Manual de Usuario
* Manual con especificaciones técnicas y diseño de plataforma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Horas** | **Precio/Hora** | **Neto** | **Impuesto (10%)** | **Total** |
| **Desarrollo Plataforma (Etapa I)** | **215** | **8.500** | **1.827.500** | **182.750** | **2.010.250** |

Plazo de entrega

1 mes y medio a contar de la aprobación del proyecto mediante orden de compra y depósito pago de 20% previo.

Formas De Pago

* 20% Pago previo ***antes*** de iniciar el proyecto.
* Los pagos pueden ser parciales a por hitos a definir o termino de cada etapa.
* Pagos por transferencia electrónica.

Otras consideraciones

* Para aprobación de proyecto se debe enviar **orden de compra** de parte del cliente
* Aprobación de documento de requerimientos y especificaciones detalladas con alcances y definiciones del proyecto (una copia para cada parte)
* Se Emite Boleta de Honorarios por servicios efectuados, impuesto retenido (10%) por parte de cliente.
* Soporte: Vía Skype, Email, Telefónico.